RAPPORT PERSONNALISÉ

Décarbonation des applications IT Flux
Virements, prélèvements, GreenOps, architecture solution et gouvernance opérationnelle

Version ciblée pour une mission au sein du Département IT Flux — avril 2026
Document de travail orienté exécution : état des lieux, plan d’actions, reporting, risques, coordination squads / architecture / production / infogéreur, et accélération SonarQube / Checkmarx dans les chaînes CI/CD.

| Contexte mission | Objectifs cibles | Positionnement attendu |
| --- | --- | --- |
| 5 applications virements / prélèvements les plus émettrices Coordination transverse avec squads, architecture, production applicative et infogéreur | −6 % d’émissions d’ici fin 2026 −20 % d’ici 2030 Montée en usage de SonarQube et Checkmarx | Architecte capable d’aligner Green IT, architecture, production, gouvernance, planning, risques et reporting |

Résumé de positionnement Le sujet n’est pas uniquement un sujet RSE. Il doit être traité comme un programme DSI de performance durable : mesurer les émissions des flux critiques, concentrer les efforts sur les 5 applications les plus émettrices, industrialiser le GreenOps, réduire les ressources inutiles, améliorer la qualité de service, et fiabiliser le delivery via SonarQube et Checkmarx. La trajectoire proposée est réaliste sous réserve de baseline initiale : 1,5 à 3 % via extinction et optimisation non-prod, 1 à 3 % via right-sizing et tuning infra / base / réseau, 0,5 à 2 % via réduction des retries, logs et traitements inutiles, puis davantage à moyen terme via simplification d’architecture, rationalisation de données et gouvernance continue.

Auteur de travail : Zidane Djamal — adaptation ciblée sur le contexte de mission IT Flux

# Structure du rapport

• 1. Objet de la mission et personnalisation du périmètre

• 2. Vision cible : décarbonation, GreenOps et architecture des flux

• 3. État des lieux à produire sur les 5 applications prioritaires

• 4. Mesure des émissions : unités, méthodes, outils et KPI

• 5. Solutions concrètes de réduction pour virements et prélèvements

• 6. Recherche opérationnelle appliquée aux paiements

• 7. Feuille de route 2026 et trajectoire 2030

• 8. Gouvernance, comitologie, reporting et risques

• 9. Plan d’accélération SonarQube / Checkmarx

• 10. Annexes opérationnelles : fiches de collecte, matrices et tableaux de bord

# 1. Objet de la mission et personnalisation du périmètre

Ce rapport est personnalisé pour une mission au sein du Département IT Flux, dans un contexte applicatif centré sur les virements et les prélèvements. Il transforme un rapport générique Green IT / paiements en document d’exécution aligné sur une demande précise : décarboner les 5 applications les plus émettrices, coordonner les squads, la cellule architecture, la production applicative et l’infogéreur, puis structurer un reporting crédible jusqu’à fin 2026 et 2030.

Cadrage de mission retenu Le document part de l’hypothèse réaliste suivante : les 5 applications prioritaires sont situées parmi les chaînes de virements SCT / SCT Inst, les traitements de prélèvements SEPA, les contrôles / réconciliations batch, et certains services transverses comme la fraude, le rapprochement ou l’observabilité. Les noms exacts des applications devront être injectés après la baseline.

## Attendus personnalisés

• Établir un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre IT Flux, avec une vue par application, environnement, technologie et type de traitement.

• Identifier des actions concrètes et chiffrables pour atteindre −6 % d’ici fin 2026 et −20 % d’ici 2030, en cohérence avec les contraintes de service, de conformité et de production.

• Construire une démarche pilotable : planning, jalons, gouvernance, comitologie, gestion des risques, reporting et coordination avec l’infogéreur.

• Lancer un second chantier d’amélioration du taux d’usage de SonarQube et de Checkmarx dans les chaînes CI/CD, afin de renforcer la qualité logicielle, la sécurité et la maîtrise de la dette technique.

### Hypothèse de lecture sur “checkmark”

Le terme “checkmark” a été interprété dans ce document comme une référence à Checkmarx, outil de SAST couramment utilisé avec SonarQube dans les chaînes CI/CD. Cette hypothèse devra être confirmée rapidement lors de l’état des lieux initial.

# 2. Vision cible : décarbonation, GreenOps et architecture des flux

La cible n’est pas uniquement de “consommer moins”. La cible est d’exploiter un domaine de paiement plus efficacement. Dans ce type de périmètre, une architecture mieux conçue réduit souvent en même temps la latence, les reprises, les coûts d’infrastructure et l’empreinte environnementale. Le bon cadre est donc celui d’un programme DSI de performance durable.

| Pilier | But recherché | Effets attendus |
| --- | --- | --- |
| GreenOps | Mesurer, allouer, suivre et réduire énergie / émissions / gaspillage | Pilotage continu, visibilité par application, arbitrages fondés |
| Architecture solution | Réduire le chemin synchrone, rationaliser les flux, right-sizing, moins de retries | Moins de latence, moins d’incidents, moins de consommation |
| Gouvernance delivery | Industrialiser SonarQube / Checkmarx et les exigences de qualité | Réduction de la dette, meilleur time-to-fix, standardisation des pipelines |

## Vision cible fin 2026

• Une baseline GES et énergie produite pour les 5 applications les plus émettrices, avec une méthode commune validée.

• Un tableau de bord GreenOps alimenté mensuellement avec indicateurs techniques, énergétiques et métier.

• Un plan d’actions exécuté en vagues : quick wins 2026, rationalisation 2027, optimisation structurelle jusqu’en 2030.

• Une comitologie simple mais ferme : point squads, point infogéreur / production, point architecture, comité de pilotage mensuel.

• Un taux d’intégration SonarQube / Checkmarx sensiblement amélioré sur le périmètre IT Flux, avec suivi des pipelines et des plans de remédiation.

# 3. État des lieux à produire sur les 5 applications prioritaires

La première difficulté d’un programme de décarbonation applicative n’est pas de trouver des idées d’optimisation. C’est de construire un état des lieux crédible, comparable et actionnable. L’état des lieux doit être produit à trois niveaux : application, plateforme et exploitation.

## Données à collecter par application

1. Fonction métier : type de flux, criticité, horaires, volumétrie, SLA, pics d’activité, fenêtres batch.

2. Architecture : composants, serveurs / VM / pods, base de données, brokers, ordonnanceurs, flux inter-applicatifs, dépendances externes.

3. Capacité : CPU, mémoire, stockage, trafic réseau, logs, I/O, taux d’occupation moyen et en pointe, taux d’idle.

4. Production : incidents, retries, timeouts, reprises manuelles, taux de rejet, taux de retraitement, fenêtres de maintenance.

5. Environnements : production, PRA, préproduction, recette, dev, tests de performance, environnements rarement utilisés.

6. Coûts et émissions disponibles : données cloud, consommations estimées ou mesurées, facteurs carbone régionaux, empreinte matérielle si disponible.

## Matrice de priorisation proposée

| Application | Volumétrie | Empreinte estimée | Complexité de réduction | Risque production | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| App A — Virements SCT / bulk | Très élevée | À confirmer | Moyenne | Moyen | P1 |
| App B — SCT Inst / temps réel | Élevée | À confirmer | Élevée | Élevé | P1 |
| App C — Prélèvements SEPA | Très élevée | À confirmer | Moyenne | Moyen | P1 |
| App D — Batch rapprochement / rejets | Élevée en pics | À confirmer | Faible à moyenne | Faible | P2 |
| App E — Fraude / contrôles / observabilité | Variable | À confirmer | Moyenne | Moyen à élevé | P2 |

Règle de pilotage Les gains chiffrés doivent être calculés sur une baseline stabilisée et comparables d’un mois à l’autre. Avant cette baseline, les pourcentages présentés dans ce rapport doivent être considérés comme des ordres de grandeur de travail, pas comme des engagements fermes.

# 4. Mesure des émissions : unités, méthodes, outils et KPI

Le GreenOps consiste à piloter le carbone et l’énergie avec la même discipline que le FinOps pilote les coûts : visibilité, allocation, optimisation, arbitrage et amélioration continue. Pour un domaine paiements, la mesure doit être suffisamment fine pour relier les ressources techniques à une unité utile : la transaction, le flux, l’appel API ou le traitement métier.

## 4.1 Unités à suivre

| Famille | Unité | Usage | Exemple de lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance | W / kW | Vision instantanée | Un nœud consomme 180 W à l’instant T |
| Énergie | Wh / kWh | Consommation sur période | 0,12 kWh sur une heure |
| Carbone absolu | gCO2e / kgCO2e / tCO2e | Émissions globales | 82 kgCO2e sur le mois |
| Intensité électrique | gCO2e/kWh | Facteur régional / temporel | 48 gCO2e/kWh |
| Intensité applicative | gCO2e/transaction | Pilotage métier | 0,9 gCO2e par SCT Inst |
| Efficacité data center | PUE / CUE | Pilotage site | PUE 1,35 |

## 4.2 Méthode de calcul recommandée

1. Définir le périmètre : application, environnement, cluster / VM / base, stockage, réseau, observabilité, jobs batch, environnements non-prod.

2. Collecter les métriques d’usage : CPU-heures, mémoire-heures, stockage GB-mois, trafic GB, nombre de transactions, retries, temps d’exécution, durée de vie des environnements.

3. Mesurer ou estimer l’énergie : données cloud natives si disponibles, mesures / estimations hôte ou cluster côté on-prem, allocation par namespace ou application.

4. Appliquer un facteur carbone régional et temporel lorsque c’est possible pour convertir l’énergie en émissions.

5. Ajouter, si le niveau de maturité le permet, une part d’empreinte matérielle embarquée pour les serveurs ou équipements clés.

6. Normaliser par unité métier : par transaction, par appel VoP, par scoring fraude, par batch de rapprochement, par million de lignes traitées.

## 4.3 Outils de mesure et de pilotage

| Couche | Outils / sources | Rôle | Remarque d’usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | AWS Sustainability / Azure Carbon Optimization / GCP Carbon Footprint | Estimation d’émissions par service, projet, région | Très utile pour la baseline cloud, mais reste une estimation attribuée |
| Kubernetes / OpenShift | Kepler, Power Monitoring, OpenCost, Prometheus, Grafana | Énergie, allocation de ressources, coûts et usage | Idéal pour relier namespaces, pods et applications |
| Serveurs / processus | Scaphandre, métriques OS, hyperviseur | Mesure ou estimation au niveau hôte / processus | Utile surtout en on-prem ou VM maîtrisées |
| Facteur carbone | Electricity Maps, facteurs internes, sources énergie | Conversion kWh vers gCO2e | Permet du carbon-aware scheduling |
| Empreinte matériel | Boavizta, référentiels internes, inventaire | Ajout de l’empreinte embarquée | À utiliser progressivement |
| Patrimoine applicatif | CMDB, cartographie, architecture | Périmètre, dépendances, ownership | Indispensable pour ne pas optimiser à l’aveugle |
| Observabilité | Dynatrace / AppDynamics / ELK / Splunk / Grafana | Corréler latence, retries, logs et consommation | Souvent le meilleur point d’entrée opérationnel |

## 4.4 KPI à suivre dans le Département IT Flux

• kgCO2e mensuels par application et par environnement.

• gCO2e par transaction : SCT, SCT Inst, SDD, appel VoP, scoring fraude.

• CPU-heures, mémoire-heures, stockage GB-mois et trafic GB par application.

• Taux d’idle des serveurs / VM / pods ; nombre d’environnements non utilisés au-delà d’un seuil défini.

• Volume de logs, métriques et traces par transaction ; durée de rétention par niveau d’usage.

• Taux de retries, timeouts, rejets et reprises manuelles ; ces indicateurs sont souvent de gros multiplicateurs de gaspillage.

• Disponibilité, latence P95/P99, incidents majeurs et coût par 1 000 transactions.

Indicateur phare recommandé L’indicateur le plus lisible pour le comité de pilotage est le gCO2e par transaction ou par 1 000 transactions, décliné par famille de flux. Il relie immédiatement l’effort Green IT au service rendu et évite de noyer la décision dans des totaux difficilement interprétables.

# 5. Solutions concrètes de réduction pour virements et prélèvements

Les leviers de décarbonation doivent être sélectionnés selon une logique de risque maîtrisé. Le domaine paiements ne permet pas des expérimentations désordonnées. Il faut donc distinguer les quick wins à faible risque, les optimisations structurantes à risque modéré, et les évolutions plus profondes à programmer.

## 5.1 Quick wins 2026 à faible risque

| Levier | Description | Périmètre type | Gain indicatif | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extinction non-prod | Arrêt planifié des environnements dev / test / recette non utilisés nuits et week-ends | Applications non temps réel | 1,5 à 3,0 % | Faible |
| Right-sizing | Réduction des VM, pods, DB, JVM et marges excessives | Toutes | 1,0 à 3,0 % | Faible à moyen |
| Réduction des logs | Diminuer verbosité, rétention et duplication des traces peu utiles | Observabilité, batch, API | 0,5 à 1,5 % | Faible |
| Suppression des jobs inutiles | Nettoyage des batchs historiques ou redondants | Prélèvements, rapprochement | 0,3 à 1,0 % | Faible |
| Réduction des retries | Corriger timeouts, backoffs et relances excessives | SCT Inst, API, batch | 0,5 à 2,0 % | Moyen |
| Archivage / purge | Réduire la donnée chaude et le stockage haute performance | Bases, fichiers, logs | 0,5 à 1,5 % | Faible à moyen |

## 5.2 Optimisations structurantes par type de flux

### Virements SCT / bulk

• Réduire les traitements synchrones inutiles et déplacer les enrichissements non critiques en asynchrone.

• Rationaliser les batchs de contrôle et de rapprochement, notamment lorsqu’ils traitent plusieurs fois les mêmes jeux de données.

• Optimiser les fenêtres de traitement, l’ordonnancement et les volumes de restitution.

### SCT Inst / temps réel

• Réduire le chemin synchrone au strict nécessaire : validation, contrôles obligatoires, réservation / débit, routage et confirmation.

• Limiter les dépendances réseau inutiles dans le chemin critique et déplacer les calculs secondaires vers le bus d’événements.

• Améliorer l’idempotence et la gestion des timeouts pour éviter les doubles traitements et les relances excessives.

### Prélèvements SEPA

• Optimiser les gros volumes batch : parallélisme utile, suppression des doubles lectures, nettoyage des retours et rejets redondants.

• Réduire les copies de fichiers, les stockages intermédiaires, et la persistance longue des données temporaires.

• Rationaliser les traitements de réconciliation, souvent riches en gaspillage CPU / I/O lorsqu’ils ont été empilés dans le temps.

### Fraude, VoP, contrôles et observabilité

• Réserver les modèles ou analyses les plus coûteux aux cas ambigus ; laisser des règles ou modèles plus légers traiter les cas simples.

• Mesurer les faux positifs, le coût d’investigation et l’énergie consommée par les moteurs de décision ou de scoring.

• Réduire le bruit observabilité : trop de logs et de traces peut devenir un poste de consommation important et peu utile.

## 5.3 Exemples de gains cumulables

Sous réserve d’une baseline correcte et sans compromettre la disponibilité ni les obligations réglementaires, une trajectoire réaliste vers −6 % fin 2026 peut être obtenue par combinaison de quick wins. Exemple de construction : extinction non-prod (2 %), right-sizing (2 %), réduction logs / rétention (1 %), réduction retries et retraitements (1 %). Les gains ne sont pas toujours strictement additifs ; ils doivent être recalculés après chaque vague.

# 6. Recherche opérationnelle appliquée aux paiements

La recherche opérationnelle apporte de la valeur lorsque les flux sont soumis à des contraintes simultanées de délai, de capacité, de liquidité, de coût et de risque. Le domaine paiements est un terrain idéal : il combine temps réel, volumétrie, contraintes réglementaires, fraude et fenêtres d’ordonnancement.

## 6.1 Cas d’usage à traiter

• Prévision de charge intraday et quotidienne sur les flux SCT, SCT Inst et SDD.

• Ordonnancement des batchs et des traitements différés pour éviter les pointes inutiles.

• Gestion de files, priorisation et débit contrôlé lorsque plusieurs flux se disputent les mêmes ressources.

• Arbitrage entre temps de réponse, taux d’acceptation, coût d’infrastructure et consommation énergétique.

• Optimisation des seuils fraude : compromis entre faux positifs, faux négatifs, charge analyste et expérience client.

• Rationalisation de la liquidité et des appels externes dans les flux instantanés.

## 6.2 Valeur pour la décarbonation

1. Réduire les surcapacités permanentes en dimensionnant plus finement les ressources.

2. Décaler certains traitements différés vers des fenêtres plus sobres ou moins congestionnées.

3. Diminuer les reprises et les recalculs en pilotant mieux les files et les dépendances.

4. Réserver les traitements coûteux aux flux réellement nécessaires et éviter les calculs “par défaut”.

5. Construire un compromis optimal entre consommation, performance et niveau de service.

# 7. Feuille de route 2026 et trajectoire 2030

## 7.1 Plan d’action sur 90 jours

| Période | Objectif | Livrables | Parties prenantes |
| --- | --- | --- | --- |
| J0–J30 | Cadrer et mesurer | Inventaire, périmètre, méthode de calcul, collecte initiale, cartographie top 5 | Squads, architecture, production, infogéreur |
| J31–J60 | Prioriser et chiffrer | Quick wins identifiés, chiffrage, backlog, risques, KPI de départ | Squads, production, FinOps/GreenOps si existant |
| J61–J90 | Lancer l’exécution | Planning consolidé, gouvernance, 1re vague d’actions, tableau de bord, reporting initial | COPIL, responsables d’applications, exploitants |
| Après J90 | Industrialiser | Cycles mensuels, revue gains, ajustements, préparation 2027 | Toutes parties prenantes |

## 7.2 Trajectoire recommandée

• Fin 2026 : atteindre −6 % sur le périmètre prioritaire grâce aux quick wins et à la première vague d’optimisations structurantes.

• 2027–2028 : consolider la simplification d’architecture, la rationalisation des données et le pilotage par application.

• 2029–2030 : absorber la croissance des volumes et des usages tout en atteignant −20 % via optimisation structurelle, renouvellement de socle et gouvernance durable.

Point de vigilance La cible −20 % en 2030 ne sera pas atteinte uniquement par des économies d’exploitation. Elle exigera des évolutions plus profondes : rationalisation applicative, réduction de la donnée chaude, refonte de batchs anciens, durcissement des standards d’architecture et arbitrages de cycle de vie.

# 8. Gouvernance, comitologie, reporting et risques

## 8.1 Gouvernance proposée

| Instance | Périodicité | Participants | Décisions / sorties |
| --- | --- | --- | --- |
| Point opérationnel squads | Hebdomadaire | Responsables applicatifs, lead dev, OPS | Actions, obstacles, dépendances |
| Point production / infogéreur | Hebdomadaire ou bihebdo | Production applicative, exploitants, infogéreur | Métriques infra, incidents, tuning |
| Point architecture | Bihebdomadaire | Cellule architecture, responsables techniques | Arbitrages de design, normes, dettes |
| Revue GreenOps | Mensuelle | Mission, finance/ops/architecture | KPI carbone, gains, écarts |
| COPIL | Mensuelle | Management IT Flux, parties prenantes | Décisions, alertes, planification |

## 8.2 Reporting recommandé

• Synthèse exécutive : trajectoire vers −6 %, top 5 applications, gains réalisés, risques rouges, arbitrages nécessaires.

• Page GreenOps : kgCO2e, gCO2e/transaction, ressources, idle, retries, logs, stockage, environnements éteints.

• Page delivery : couverture SonarQube / Checkmarx, repos onboardés, taux d’échec des quality gates, dette critique, plans de remédiation.

• Page planning : actions prévues, réalisées, décalées, dépendances externes, demandes d’arbitrage.

## 8.3 Risques principaux et actions de maîtrise

| Risque | Impact | Signal faible | Action de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline incomplète | Décisions fragiles | Écarts de données, périmètres mouvants | Verrouiller méthode, ownership et fréquence de collecte |
| Optimisations trop risquées | Incident prod / non-conformité | Changements larges sans pilote | Passer par des vagues courtes, validations OPS et architecture |
| Faible mobilisation squads | Retard du programme | Backlog non pris en compte | Planification réaliste et arbitrage management |
| Dépendance infogéreur | Temps d’exécution allongé | Collecte lente, tuning non priorisé | Rituels dédiés et engagement sur données / délais |
| Gains surestimés | Perte de crédibilité | Pourcentages annoncés sans mesure | Présenter des fourchettes et recalculer après chaque vague |
| Faible adoption Sonar / Checkmarx | Mission secondaire en échec | Repos hors radar, pipelines hétérogènes | Approche par vagues et standardisation des templates |

# 9. Plan d’accélération SonarQube / Checkmarx

Le deuxième axe de mission porte sur l’augmentation du taux d’usage de SonarQube et de Checkmarx dans les chaînes CI/CD du domaine IT Flux. Ce sujet n’est pas isolé du Green IT : une meilleure maîtrise de la dette technique, des vulnérabilités et des pipelines réduit les reprises, les contournements, les branches mortes et la dérive d’architecture.

## 9.1 État des lieux à produire

• Liste des applications / dépôts / pipelines / branches réellement actives.

• Présence ou absence de SonarQube et Checkmarx dans chaque chaîne.

• Niveau d’automatisation : scan à la demande, scan systématique, quality gate bloquant ou non.

• Types de technologies concernées : Java, batch, scripts, SQL, API, front éventuel.

• Taux de faux positifs perçus, points de friction, temps moyen de correction.

• Existence ou non de templates CI/CD réutilisables.

## 9.2 Démarche proposée

1. Cartographier tous les dépôts et pipelines du périmètre IT Flux, puis identifier les écarts d’équipement.

2. Définir un socle commun : modèles de pipeline, règles minimales SonarQube, paramètres Checkmarx, et stratégie d’exceptions gouvernée.

3. Onboarder par vagues : d’abord visibilité, ensuite activation, enfin qualité gate et remédiation.

4. Mesurer mensuellement la couverture : % dépôts équipés, % pipelines exécutant les scans, % repos avec quality gate actif, backlog critique restant.

## 9.3 KPI recommandés

| KPI | Définition | Objectif 2026 |
| --- | --- | --- |
| % repos couverts SonarQube | Dépôts actifs intégrant SonarQube | Tendre vers 100 % du périmètre prioritaire |
| % repos couverts Checkmarx | Dépôts actifs intégrant Checkmarx | Tendre vers 100 % du périmètre prioritaire |
| % pipelines avec quality gate | Chaînes bloquant ou alertant selon règles définies | Hausse progressive par vague |
| Délai moyen de correction critique | Temps entre détection et correction | Réduction régulière |
| Dette critique restante | Anomalies sécurité / qualité majeures ouvertes | Trajectoire descendante |

# 10. Annexes opérationnelles

## 10.1 Fiche de collecte type par application

| Nom de l’application | À renseigner |
| --- | --- |
| Owner / squad / exploitant | À renseigner |
| Type de flux | SCT / SCT Inst / SDD / fraude / batch / autre |
| Environnements | Prod / PRA / préprod / recette / dev / perf |
| Volumétrie | Transactions / jour, pics, batchs, fichiers |
| Ressources | CPU, RAM, stockage, réseau, logs, DB |
| Incidents / retries | Timeouts, reprises, rejets, retraitements |
| Émissions / énergie disponibles | Données cloud, estimations, mesures, facteurs carbone |

## 10.2 Vue de tableau de bord mensuel

• Top 5 applications émettrices du mois et évolution vs mois précédent.

• Trajectoire cumulée vers −6 % / 2026 et tendance glissante 12 mois.

• Top leviers activés et gains validés / gains attendus / gains en risque.

• Incidents, dégradations de service et corrélation éventuelle avec les changements.

• Suivi de couverture SonarQube / Checkmarx et points de blocage.

## 10.3 Bibliographie de référence

• Benchmark Green IT 2025 — GreenIT.fr.

• RGESN — Référentiel général d’écoconception de services numériques.

• AFNOR Spec 2314 — Référentiel général pour l’IA frugale.

• Banque de France — stratégie nationale des moyens de paiement 2025–2030.

• ECB / EPC — rulebooks et instant payments regulation.

• Cigref — stratégies Numérique Responsable et retours d’expérience grands groupes.

• Documentation fournisseurs cloud sur mesure carbone et optimisation durable.

Conclusion opérationnelle La mission doit être exécutée comme un programme DSI concret : performance de flux, discipline d’architecture, qualité de delivery et GreenOps. Dans IT Flux, la formule gagnante est simple : moins de gaspillage, moins de dette, moins de reprises, donc moins d’émissions.

Le tableau ci-dessous propose un noyau de KPI suffisamment robuste pour être exploitable par une DSI paiements sans tomber dans une inflation métrique. L’objectif est de disposer d’un pack court, actionnable et directement rattaché aux arbitrages d’architecture et d’exploitation.

| KPI | Unité | Niveau | Usage | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité du service paiement | % | Service | pilotage de la continuité et de la conformité DORA | quotidien |
| Latence P95 / P99 SCT Inst | ms ou s | Flux | contrôle du chemin critique et détection de dérive | temps réel |
| Taux STP | % | Processus | mesure de qualité opérationnelle et des reprises | quotidien |
| Taux de retry / timeout | % | Technique | détection du gaspillage technique | temps réel |
| Coût de run par 1 000 transactions | € | Métier | lien coût / architecture / volumétrie | mensuel |
| Wh par 1 000 transactions | Wh | Métier | efficacité énergétique | mensuel |
| gCO2e par SCT Inst | gCO2e | Métier | intensité carbone métier | mensuel |
| gCO2e par scoring fraude | gCO2e | IA / contrôle | efficacité du dispositif IA ou règle | mensuel |
| Ressources idle | % ou vCPU/RAM | Plateforme | droitsizing, extinction, scale-to-zero | hebdomadaire |
| Volume de logs par transaction | Ko ou Mo | Technique | maîtrise de l’observabilité utile | hebdomadaire |
| Liquidité mobilisée vs utilisée | € | Paiements | efficacité du pilotage intraday | intraday |
| Faux positifs fraude | % | Contrôle | qualité du dispositif de scoring | hebdomadaire |

GreenOps – Discipline de pilotage qui rapproche exploitation, coût, énergie et émissions afin d’améliorer l’efficacité environnementale d’un système numérique.

SCI – Software Carbon Intensity. Méthode de calcul d’un taux d’émission rapporté à une unité fonctionnelle logicielle.

SCT – SEPA Credit Transfer, virement SEPA classique.

SCT Inst – SEPA Instant Credit Transfer, virement instantané avec exigence de traitement en quelques secondes.

SDD – SEPA Direct Debit, prélèvement SEPA.

VoP – Verification of Payee, service de vérification du bénéficiaire avant initiation du paiement.

PUE – Power Usage Effectiveness, ratio de performance énergétique d’un data center.

CUE – Carbon Usage Effectiveness, métrique des émissions spécifiques d’un data center.

RACI – Répartition des responsabilités : Responsible, Accountable, Consulted, Informed.

Right-sizing – Ajustement des ressources allouées à la charge réelle.